第11章习题答案

1.阐述软件维护是不可避免的原因。

无论一个软件的规模怎样，开发一个完全不需要改变的软件是不可能的。即使到了软件运行阶段，软件还是在不断进化以适应变化的需求。所以，软件维护是一个不可避免的过程。

2.解释软件维护成本“居高不下”的原因。

软件维护是软件生产性活动中延续时间最长、工作量最大的活动。大、中型软件产品，开发周期一般为1~3年，运行周期可达5~10年。在这么长的软件运行过程中，需要不断改正软件中残留的错误和缺陷，适应新的环境和用户新的要求等。这些工作需要花费大量的精力和时间。据资料统计，软件维护所花费的工作量通常占整个软件生存周期工作量的60%以上，一些特大型软件的维护费用甚至高达开发费用的40~50倍。所以，软件维护是软件成本大幅度上升的重要因素。

3.软件可维护性与哪些因素有关？应该采取哪些措施提高软件可维护性？

若一个软件没有采用软件工程方法进行开发，也没有任何的文档，仅有的只是成百上千个程序源代码，这样的软件维护起来非常困难。由于这里维护只有源代码，没有或只有少量的文档，维护活动只能从阅读、理解、分析程序源代码开始。通过阅读和分析程序源代码来理解系统的功能、结构、数据、接口、设计约束等。这样做势必要花费大量的人力、物力，而且很容易出错，很难保证程序的正确性。

具体的提高软件可维护性的技术途径主要有以下4个方面。

1.建立完整的文档

2.明确质量标准

3.采用易于维护的技术和工具

4.加强可维护性复审

4.阐述软件文档和软件可维护性的关系。

文档是影响软件可维护性的决定因素，如软件开发文档和用户文档，没有文档使得维护更加困难。由于文档是对软件的总目标、程序各组成部分之间的关系、程序设计策略，以及程序实现过程的历史数据等的说明和补充，因此，文档对提高程序的可理解性有着重要作用。即使是一个十分简单的程序，要想有效地、高效率地维护它，也需要编制文档来解释其目的及任务。

5.简述软件维护的工作过程。为什么说软件维护过程是一个简化的软件开发过程？

软件维护过程包括维护申请、制定维护计划、执行维护活动、建立维护文档和复审/评价维护等。

软件维护活动实际是一个修改和简化了的软件开发过程。软件开发的所有环节，例如，分析、设计、实现和测试等过程几乎都要在维护活动中用到。

6.假设你是一家软件公司的软件项目负责人，现在的任务是要找出有哪些因素影响公司开发的软件的可维护性。说明你将采用什么方法来分析维护过程，从而发现公司软件的可维护性的度量。

每项软件维护任务完成之后，最好进行维护工作结果的评审，对以下问题进行总结：

（1）在目前情况下，设计、编码、测试中的哪些方面可以改进？

（2）缺少哪些维护资源？

（3）工作中主要的或次要的障碍是什么?

（4）从维护申请的类型来看，是否应当有预防性维护？

维护评审对将来的维护工作如何进行会产生重要的影响，也可为软件机构的有效管理提供重要的反馈信息。

第12章习题答案

1．阐述软件项目规模度量方法。

常用的软件项目规模度量技术有代码行、软件科学、可测量数据和功能点等

2．简述软件风险分析活动。

软件项目风险分析包括风险识别、风险预测和风险管理3项活动

3．简述软件配置管理过程。

软件配置管理主要包括配置管理规划、变更管理、版本和发布管理等一系列软件配置管理活动。

4．简述中级COCOMO模型的特点。

中级COCOMO估算模型实际上也是一种层次结构的估算模型，主要运用于应用组装模型、早期设计阶段模型和体系结构后阶段模型。和所有的软件估算模型一样，中级COCOMO估算模型也需要使用规模估算信息，如对象点、功能点和代码行。

5．基于对象点的中级COCOMO模型估算的步骤是什么？假设一个基于构件的开发项目的对象点给出如下：界面数为30；报表数为10；构件数为7；构件复用百分比是30%。请估算该项目的工作量。

中级COCOMO估算模型的应用组装模型，使用的是对象点信息；然后将每个对象实例归类到3个复杂度级别之一，即简单级、中等级和困难级。一旦确定了复杂度，就可以对界面、报表和构件的数量进行加权。求和后得到总的对象点数。对于采用基于构件的开发或一般的软件复用时，还要估算复用的百分比，并调整对象点数：

NOP = 对象点×[（100-复用的百分比）/100]

其中，NOP是新的对象点。

下来要确定生产率的值，在不同水平的开发者经验和开发环境成熟度下的生产率：PROD = NOP/（人·月）。

一旦确定了生产率，就可以得到项目工作量的估算值：估算工作量 = NOP/PROD。

假设是中等级别，对象点为：30*2+10*5+7*10=180

NOP=180*（1-40%）=108

生产率：PROD = 11NOP/（人·月），则工作量为：108/11=10人·月.

6．根据表12-11提供的POS机系统代码行，以及你自己的团队能力和系统类型，使用中级COCOMO模型估算系统的成本和工作量。

略。

7．分析为什么基于功能点的软件规模估算要比基于代码行的估算其误差偏大一些。

根据统计分析表明，采用功能点数比代码行数估算软件规模时其误差要小。若用代码行数估算软件规模时，在最差的情况下其平均误差会达到8倍；而采用功能点数估算时，其平均误差可缩小到最多2倍。

功能点FP度量方法和FFP度量方法，都存在软件产品维护没有得到度量这个问题。例如，当一个产品在维护期间做重大修改时，产品的文件、流和过程数，或者输入、输出、查询、文件和接口数可能不发生变化。估算没有变化，但工作量显然发生了变化。所以估计时要加一些工作量。

8. 简述软件规模的度量的技术及其特点。

1.代码行。代码行是最通用的软件产品规模的度量单位。基于代码行数的规模估算预见性差，有较大的风险。由于各种成本估算技术本身就存在不确定性，如果使用一个并不可靠的代码行数作为输入，那么这种成本估算的结果也就不可能可靠。

2.软件科学。源于软件科学基本度量原理的度量软件规模的技术。例如，采用计算软件中操作数和运算符的数目来度量。

3.可测量数据。可测量数据的度量最典型的是FFP（File（文件）、Flow（流）和Process（过程））度量方法。FFP度量的有效性和可靠性，已经在一些中等规模的数据处理应用软件的样本中得到了验证。但是，这种方法不适用于强调功能和控制的大型数据库领域。

4.功能点。功能点（FP，Function Points）度量是将软件提供的功能测量作为规范值进行度量。功能点是基于软件信息域值的计算和软件复杂性的评估而导出的。涉及的信息域值有输入项数Inp、输出项数Out、查询项数Inq、主文件数Maf和接口数Inf。

5.面向对象的度量。面向对象的项目度量包括（1）场景脚本的数量；（2）关键类的数量；（3）支持类的数量；（4）每个关键类的平均支持类数量；（5）子系统的数量。

9. 根据某软件项目的信息域特性，计算该项目的功能点值。假设该项目的外部输入数为32，外部输出数为60，外部查询数为24，内部逻辑文件数为8，外部接口文件数为2。假定所有的复杂度校正值都取“平均”值。

FP=4*32+5*60+4*24+10*8+7*2=618

10. 在软件工程管理中，为什么说“靠度量来管理”是一条重要原则？从软件质量保证到软件质量认证是一个飞跃？软件配置管理也是软件质量保证活动？

度量带来精细化和准确的量化管理。

软件质量保证（Software Quality Assurance，SQA）是建立一套有计划，有系统的方法，来向管理层保证拟定出的标准、步骤、实践和方法能够正确地被所有项目所采用。由于软件产品的质量形成于生产全过程，而不是靠“检测”出来的，因此，质量管理活动必须拓展到软件生产的全过程，这体现了软件质量全面控制（Total Quality Control，TQC）的核心思想。TQC强调“全过程控制”和“全员参与”两层意思。软件质量认证是从软件产业管理的角度，把对产品的质量保证扩展到对软件企业整体资质的认证，其目的是全面考察企业的质量体系和提供符合质量要求的软件的能力。

软件配置管理是应用于整个软件过程的保护性活动，也可被视为整个软件过程的质量保证活动之一。软件配置管理是对软件变更（或称为进化）过程的管理。管理变更的能力是项目成败的关键！

11.阐述软件质量测量指标及其特点。如何在质量和成本之间进行折衷？

下面给出了软件质量的测量指标：

（1）正确性。（2）可维护性。（3）完整性。（4）可用性。（5）可靠性。（6）缺陷排除效率。

质量要求越高，开发成本就会加大，所以需要再质量与成本之间得到一个折衷方案。

12.简述软件项目进度安排技术及其特点。

程序评估与复审技术（PERT）和关键路径管理（CPM）是软件项目进度安排中最常用的方法。

PERT和CPM技术应用的要点是：提供用于项目工作量划分的工具，支持计划者确定关键路径（决定项目持续时间的任务链）；通过使用统计模型为单个任务建立最有可能的时间估算，并为特定任务定义其时间窗口的边界时间等。

13.软件在使用的第一个月中，用户发现9个缺陷，在交付之前，软件团队在评审和测试中发现了242个错误，那么项目的缺陷排除效率是多少？

242/（242+9）=96.4%