# 模块1  建筑工程经济概述

| 学习目标 |  | (1)了解建筑工程经济研究的对象与特点。 (2)熟悉建筑工程经济分析的基本原则与方法。 (3)掌握建筑工程经济分析的评价要素。 |
| --- | --- | --- |
| 重点和难点 | 重点 | (1)建筑工程经济的概念。 (2)固定资产的估算。 (3)总成本费用的构成。 |
|  | 难点 | (1)单位生产能力估算法的应用。 (2)生产能力指数法的应用。 |
| 思政目标 |  | (1)牢固树立社会主义核心价值观，做依法纳税的良好公民。 (2)牢固树立法治观念，深化对法治理论、法治原则、重要法律概念的认知。 |

## 1.1  建筑工程经济的概念

建筑工程经济针对工程建设的整个过程，系统地介绍了建筑工程经济的基本理论、方法和实践。其主要内容包括工程建设程序、项目可行性研究、资金的时间价值及项目经济效果评价。建筑工程经济学研究和阐述了社会主义市场经济条件下建筑工程经济运动和发展的客观规律。

## 1.2  建筑工程经济的研究对象与特点

### 1.2.1  建筑工程经济的研究对象

建筑工程经济的研究对象是建筑工程(项目)方案的经济分析的基本方法和经济社会评价方法，即运用哪些经济学理论，采用何种分析工具，建立什么样的方法体系，才能正确地估价建筑工程(项目)方案的有效性，寻求到建筑工程技术方案与经济效益的最佳结合点。具体来说，建筑工程经济的研究对象主要有以下三个方面。

#### 1. 研究建筑技术方案的经济效果，寻找具有最佳经济效果的方案

经济效果是指实现技术方案的产出与投入比。产出是指技术方案实施后的一切效果；投入是指各种资源的消耗和占用。研究技术方案的经济效果往往是在技术方案实施前，通过对各种可能方案的分析、比较、完善，选出经济效果最佳的技术方案，保证决策的科学性，以减少失误。这是关系到有限资源最佳利用的大事，也是关系到国家和企业竞争力强弱的重大方面。

#### 2. 研究建筑技术与经济相互促进、协调发展的问题

技术与经济是相互促进、相互制约的。技术与经济的协调发展包含两层含义：其一，技术选择要视经济实力而行，不能脱离实际；其二，协调的目的是发展，发展是中心问题，要创造条件以争取可能条件下的发展速度。

处理技术与经济协调发展的核心问题是技术选择问题。从建筑企业的层面上要研究技术路线选择、设备选择、加工工艺选择、运输方式选择、“三废”技术选择等，这些都会直接关系到企业的竞争力。

#### 3. 研究技术创新，推动技术进步，促进经济增长

科学技术是第一生产力，技术创新是促进建筑业经济增长的根本动力，是转变经济增长方式的唯一途径。技术创新的这种特殊地位决定了它是工程经济的重要研究对象。

创新是国家兴旺发达和建筑企业发展的不竭动力。我国把建立国家创新体系和技术创新机制作为建立社会主义市场经济体制的一个重要目标，把建立健全企业的技术创新体系作为建立现代企业制度的重要内容。改革开放以来，我国建筑业迅速发展，主要得益于技术创新。

### 1.2.2  建筑工程经济的研究特点

建筑工程经济的研究具有以下特点。

#### 1. 综合性

工程经济横跨自然科学和社会科学两大领域。工程技术的经济问题往往是多目标、多因素的，因此建筑工程经济研究的内容涉及技术、经济、社会、政策、法规与生态等因素。

#### 2. 实用性

建筑工程经济的研究对象来源于生产建设实际，其分析和研究成果直接用于建设与生产，并通过实践来验证其正确性。

#### 3. 定量性

建筑工程经济以定量分析为主，对难以定量的因素，也要予以量化估计，其目的是用定量分析结果为定性分析提供科学依据。

#### 4. 比较性

建筑工程经济分析通过经济效果的比较，从许多可行的技术方案中选择最优方案或满意的可行方案。

#### 5. 预测性

建筑工程经济分析是对将要实现的技术政策、技术措施、技术方案进行事先的分析评价。

## 1.3  建筑工程经济分析的评价要素

进行建设项目的经济评价，必须以一定数量的基础资料作为依据。投资、成本、营业收入和税费等经济变量构成了建筑工程经济分析的评价要素。

1.3.1  投资

##### 工程经济评价的要素(微课)

投资是为了实现某种特定目标而进行的资金运用或投放的经济活动。根据国家发改委和建设部(发改投资〔2006〕1325号)发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的规定，建设项目的总投资包括固定资产投资和流动资产投资两大部分。

我国现行建设项目总投资的构成如图1-1所示。

##### 图1-1  我国现行建设项目总投资的构成

#### 1. 固定资产投资

固定资产是指使用年限超过一年，价值达到一定标准的非货币性资产，包括建筑物和构筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。

固定资产投资具有一次性投入资金多、循环期长、补偿资金逐年积累、一次性使用等特点。

固定资产投资，也就是工程造价，它由建筑安装工程费、设备及工器具的购置费、工程建设其他费用、预备费及建设期贷款利息组成。

固定资产估算的方法有单位生产能力估算法、生产能力指数法等。

1) 单位生产能力估算法

此方法依据调查的统计资料，利用已经建成的性质类似、规模相近的建设项目的单位生产能力投资(如元/吨、元/千瓦)乘以拟建项目的生产能力，即得拟建项目投资额。其计算公式为：

式中：C1——已建类似项目的固定资产投资额；

C2——拟建项目的固定资产投资额；

Q1——已建类似项目的生产能力；

Q2——拟建项目的生产能力；

f——不同建设时期、不同建设地点产生的定额、单价、费用等差异的综合调整系数。

2) 生产能力指数法

此方法是根据已建成的、性质相似的建设项目或生产装置的投资额和生产能力与拟建项目或生产装置的生产能力比较，估算拟建项目的投资额。其计算公式为：

式中：n——生产能力指数；其他符号含义同前。

#### 2. 流动资产投资

流动资产是指可以在一年内或超过一年的一个营业周期内变现、耗用的资产，如现金、银行存款、应收款项、短期投资、存货等。它是生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。个别情况或者小型项目可采用扩大指标估算法。流动资金估算一般采用分项详细估算法。

1) 扩大指标估算法

扩大指标估算法是一种简化的流动资金估算方法，一般可参照同类企业流动资金占销售收入、经营成本的比例，或者单位产量占用流动资金的数额估算。虽然扩大指标估算法简便易行，但准确度不高，一般适用于项目建议书阶段的流动资金估算。

2) 分项详细估算法

分项详细估算法是对流动构成的各项流动资产和流动负债分别进行估算，在可行性研究中，为简化起见，仅对存货、现金、应收账款和应付账款4项内容进行估算，计算公式为：

流动资金=流动资产-流动负债

流动资产=应收账款+存货+现金

流动负债=应付账款

流动资金本年增加额=本年流动资金-上年流动资金

流动资金估算的具体步骤如下。

(1) 周转次数计算(即周转率)。

周转次数=360/最低周转天数

存货、现金、应收账款和应付账款的最低周转天数，参照类似企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门(行业)规定计算。

(2) 应收账款估算。应收账款是指企业已对外销售商品、提供劳务尚未收回的资金，包括很多科目，一般只计算应收销售款，计算公式为：

应收账款=年销售收入/应收账款周转次数

(3) 存货估算。存货是企业为销售或耗用而储备的各种货物，主要有原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、修理用备件、包装物、在产品、自制半成品和产成品等，为简化计算，仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品和产成品，并逐项进行计算。计算公式为：

存货=外购原材料+外购燃料+在产品+产成品

外购原材料=年外购原材料总成本/原材料周转次数

外购燃料=年外购燃料/按种类分项周转次数

在产品=(年外购原材料+年外购燃料+年工资及福利费+

年修理费+年其他制造费用)/在产品周转次数

产成品=年经营成本/产成品周转次数

(4) 现金需要量估算。项目流动资金中的现金是指货币资金，即企业生产运营活动中停留于货币形态的那一部分资金，包括企业的现金和银行存款，计算公式为：

现金需要量=(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数

年其他费用=制造费用+管理费用+销售费用-(以上3项费用中所含的工资

及福利费、折旧费、维护费、摊销费、修理费)

(5) 流动负债估算。流动负债是指在一年或超过一年的一个营业周期内，需要偿还的各种债务。一般流动负债的估算只考虑应付账款一项，计算公式为：

应付账款=(年外购原材料+年外购燃料)/应付账款周转次数

### 1.3.2  成本费用

成本费用是从劳动消耗角度衡量项目投入的基本指标，它综合反映了企业生产经营活动的技术水平、工艺完善程度、资金利用率、劳动生产率水平和经营管理水平。

##### 工程经济评价的要素
第2讲(微课)

#### 1. 总成本费用

总成本费用是指项目在一定时期(一般为一年)内，为生产和销售产品而花费的全部成本和费用。总成本费用由生产成本和期间费用两部分构成。

1) 生产成本

生产成本亦称制造成本，是指企业生产经营过程中实际消耗的直接材料、直接工资、其他直接支出和制造费用。其主要包括以下内容。

(1) 直接材料。其包括企业生产经营过程中实际消耗的原材料、辅助材料、设备配件、外购半成品、燃料、动力、包装物、低值易耗品以及其他直接材料。

(2) 直接工资。其包括企业直接从事产品生产人员的工资、奖金、津贴和补贴。

(3) 其他直接支出。其包括直接从事产品生产人员的职工福利费等。

(4) 制造费用。制造费用是指企业各个生产单位(分厂、车间)为组织和管理生产所发生的各项费用(包括生产单位附厂、车间)、管理人员工资、职工福利费、折旧费、维简费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、劳动保护费、水电费、办公费、差旅费、运输费、保险费、租赁费(不包括融资租赁费)、设计制图费、试验检验费、环境保护费以及其他制造费用。

2) 期间费用

期间费用是指在一定期间发生的与生产经营没有直接关系和关系不密切的管理费用、财务费用和销售费用。期间费用不计入产品的生产成本，直接体现为当期损益。

(1) 管理费用。管理费用是指企业行政管理和组织经营活动发生的各项费用，包括公司经费(工厂总部管理人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销以及其他公司经费)、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、董事会费、咨询费、顾问费、交际应酬费、税金(指企业按规定支付的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等)、土地使用费(海域使用费)、技术转让费、无形资产摊销、开办费摊销、研究发展费以及其他管理费用等。

(2) 财务费用。财务费用是指企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业生产经营期间的利息净支出(减利息收入)、汇兑净损失、调剂簿记手续费、金融机构手续费以及筹资发生的其他财务费用等。

(3) 销售费用。销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项经费，摊销以及其他经费包括应由企业负担的运输费、包装费、委托代销费、广告费、展览费、租赁费(不包括融资租赁费)和销售服务费用、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品等。

#### 2. 经营成本

经营成本是指项目总成本费用扣除固定资产折旧费、维简费、无形及递延资产摊销费和利息支出以后的全部费用，即

经营成本=总成本费用-折旧费-维简费-摊销费-利息支出

经营成本中不包括折旧费、维简费、摊销费和借款利息的原因如下。

(1) 现金流量图(表)反映项目在计算期内逐年发生的现金流入和流出。由于投资已在其发生的时间作为一次性支出被计入现金流出，所以不能再以折旧和摊销的方式计为现金流出，否则会发生重复计算，因此，作为经常性支出的经营成本中不包括折旧费和摊销费。同理，也不包括矿山维简费。

(2) 因为全部投资现金流量图(表)是以全部投资作为计算基础，利息支出不作为现金流出，而自有资金现金流量表已将利息支出单列，因此经营成本中也不包括利息支出。

#### 3. 固定成本和可变成本

产品成本按其与产量变化的关系分为可变成本、固定成本和半可变(或半固定)成本。

固定成本指在一定期间和一定生产规模限度内，不随产品产量而变化的费用。它一般包括在制造费用成本项目中。如生产单位固定资产折旧费、修理费、管理人员工资及职工福利费、办公费和差旅费等。这些费用的特点是：当产品产量增加时，费用总额保持不变，而反映在单位产品成本上，这些费用减少；同样，当产品产量减少时，费用总额并不减少，而反映在单位产品成本上，这些费用增加了。

可变成本指产品成本中随产品产量的增减而成比例地增减的费用，如直接原材料费、直接燃料和动力费、产品包装费等。这些费用的特点是：当产品产量变动时，费用总额成比例地变化，而反映在单位产品成本中的费用是固定不变的。

半可变(或半固定)成本是指其费用总额随产量增减而变化，但非成比例变化，如制造费用中的运输费。

#### 4. 总成本费用的估算

总成本费用的估算方法有分项估算法、类比估算法和统计估算法等。在新产品开发和采用新技术论证时，宜采用其中的类比估算法。

分项估算法把总成本费用分为外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、维简费、摊销费、利息支出和其他费用等 9 大项，先分别利用相应的方法估算出每部分费用，再加总各部分费用估算额即可得总成本费用估算额。

类比估算法是假设总成本费用各项费用之间的相对比例，在一段很长时间内是不变的，并以占生产成本比重最大的费用(如材料费)为基础，来进行总成本费用估算。

统计估算法是根据可靠的大量丰富的同类产品的成本资料，绘制成产品成本费用与某些参数(如产量、功率、重量等)之间的关系曲线，然后根据这些曲线可以求得不同参数值(曲线允许范围内)所对应的产品成本费用。下面重点介绍一下分项估算法，其计算公式为：

总成本费用=外购原材料+外购燃料动力+工资及福利费+修理费+折旧费+维简费+摊销费+利息支出+其他费用

1) 外购原材料成本的估算

原材料成本是总成本费用的重要组成部分，其计算公式为：

原材料成本=全年产量单位产品原材料成本

式中，全年产量可根据测定的设计生产能力和生产负荷加以确定，单位产品原材料成本是依据原材料消耗定额及单价确定的。工业项目生产所需要的原材料种类繁多，在进行项目评估时，可根据具体情况，选取耗用量较大的、主要的原材料为估算对象(耗用量小的并入“其他原材料”估算)，依据国家有关规定和经验数据估算原材料成本。

2) 外购燃料动力成本的估算

外购燃料动力成本的估算公式为：

燃料动力成本=全年产量单位产品燃料动力成本

3) 工资及福利费的估算

按全厂定员人数和年平均工资及福利费标准来估算。福利一般可按照职工工资总额的14%计提。

4) 折旧费的计算

折旧，就是固定资产在使用过程中，通过逐渐损耗(包括有形损耗和无形损耗)而转移到产品成本或商品流通费中的那一部分价值。

5) 修理费的估算

修理费包括大修理费用和中小修理费用。在现行财务制度中，修理费按实际发生额计入成本费用中。其当年发生额较大时，可计入递延资产，在以后年度摊销，摊销年限不能超过5年。但在项目评估时无法确定修理费具体发生的时间和金额，一般是按照折旧费的50%计算。

6) 维简费的估算

维简费是指采掘、采伐工业按生产产品数量(采矿按每吨原矿产量，林区按每立方米原木产量)提取的固定资产更新的技术改造资金，即维持简单再生产的资金。企业发生的维简费直接计入成本，其计算方法和折旧费相同。

7) 摊销费的估算

摊销费是指无形资产和递延资产在一定期限内分期摊销的费用。

无形资产的摊销关键是确定摊销期限。无形资产应按规定期限分期摊销，即法律和合同或者企业申请书分别规定有法定有效期和受益年限的按照法定有效期与合同或者企业申请书规定的收益年限缩短的原则确定；没有规定期限的，按不少于10年的期限分期摊销。递延资产按照不短于5年的期限分期摊销。

8) 利息支出的估算

利息支出是指筹集资金而发生的各项费用，包括生产经营期间发生的利息净支出，即在生产期发生的建设投资贷款利息和流动资金贷款利息之和。

9) 其他费用的估算

其他费用是指在制造费用、管理费用、财务费用和销售费用中扣除工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、利息支出后的费用。

在项目评估中，其他费用一般是根据总成本费用中前7项(外购原材料成本、外购燃料的动力成本、工资及福利费、折旧费、修理费、维简费及摊销费)之和的一定比例计算的，其比例应按照同类企业的经验数据加以确定。

### 1.3.3  销售收入与利润

#### 1. 销售收入

销售收入也称作营业收入，是指企业销售产品或提供劳务等取得的收入，包括产品销售收入和其他销售收入。产品销售收入包括销售产成品、代制品、代修品、自制半成品和工业性劳务销售收入等。其他销售收入包括除商品产品销售收入以外的其他销售和其他业务收入，如材料销售收入、技术转让、包装物出租、外购商品销售收入以及运输等非工业性劳务收入。销售收入公式为：

销售收入=产品销售数量产品单价

#### 2. 利润

利润是企业在一定时期内全部生产经营活动所取得的最终成果。它能够综合反映企业生产经营各方面的情况。利润的指标有销售利润、利润总额和税后利润。相关计算公式为：

销售利润=销售收入-总成本费用-销售税金及附加

利润总额=销售收入-总成本费用-销售税金及附加-资源税(特种基金)

税后利润=利润总额-所得税

### 1.3.4  税金

#### 1. 税收的概念

税收是政府为了实现其职能，凭借政治权力，按照预定的标准向社会成员和组织强制、无偿地取得财政收入的一种主要形式。

#### 2. 税收的特征

1) 无偿性

政府征税以后不需要偿还，也不需要向纳税人提供任何代价，包括实物和特权。

2) 强制性

政府凭借政治权力强制征收，纳税人必须依法纳税，否则就要受到法律的制裁。

3) 固定性

税法中规定了政府要征什么税种、征税对象、纳税人和税率。这些内容规定之后一般不会频繁变动。

#### 3. 常见税种

1) 流转税

流转税指以纳税人商品生产、流通环节的流转额或者数量以及非商品交易的营业额为征税对象的一类税收。从我国税收实践看，流转税主要包括增值税、消费税、营业税和关税。我国的税制结构是以流转税为主。

2) 所得税

所得税是按单位和个人在一定时期内的纯所得额征税。企业所得税的一般税率是25%。企业所得税的计算公式为：

企业所得税=(企业年总收入-准予扣除项目)×税率

3) 资源税

资源税是以被开发或占用的资源为征收对象的税种。资源税向开采原油、矿藏的单位和个人征收。设此税的目的在于调节因资源条件差异而引起的资源级差收入，促使国有资源被合理开采使用，并为国家取得财政收入。

4) 财产税

财产税是指以法人和自然人拥有及转移的财产价值或增值额为征税对象的税种。

## 1.4  建筑工程经济分析的基本原则与方法

### 1.4.1  建筑工程经济分析的基本原则

#### 1. 满足需要可比原则

产量可比是指各技术方案实际满足社会需要的产品产量相等。当两个方案的产量相等时，其投资和经营成本可直接比较；当产量不等且差别不显著时，可用单位产品投资额和单位产品经营成本相比较；当产量不等且差别显著时，可重复建设一个方案，再用上述方法进行比较(若两个方案的产量成整数倍，修正为同一产量水平后用第一种方法比较，即从总量上比较；如两个方案的产量不成整数倍，修正之后须用第二种方法比较)。

#### 2. 消耗费用可比原则

对技术方案的比较，从根本上来说是比较方案的经济效益，所以用来比较的各方案，不仅要求在满足需要上是可比的，而且在消耗费用上也要求是可比的。消耗费用的可比原则是：在计算和比较费用指标时，不仅要计算和比较方案本身的各种费用，还应考虑相关费用，并且应采用统一的计算原则和方法来计算各种费用。相关费用是指实现本方案而引起生产上相关的环节(或部门)所增加(或节约)的费用。采用统一的原则是指在计算技术方案的消耗费用时，各方案的费用构成项目和计算范围必须一致。

#### 3. 价格可比原则

价格可比原则是指在对技术方案进行经济计算时，必须采用合理的、一致的价格。“合理的价格”是指价格必须正确反映产品价值，各种产品之间的比价合理。由于许多产品的价格与价值相背离的现象很严重，如果采用这种价格进行经济分析，常给经济评价带来假象，以致得出错误的结论。为了避免这种错误结论，就需要对价格进行修正，即对各个技术方案进行经济效益评价时需用合理的价格。“一致的价格”是指价格的种类一致。由于科学技术的进步，劳动生产率的不断提高，产品成本的不断下降，导致各种技术方案的消耗费用也随之逐渐减少，产品价格也要发生变化，故要求在对不同技术方案进行比较和评价时，必须采用相应时期的价格，即用一致的价格。

#### 4. 时间因素可比原则

时间因素可比原则要求在对经济寿命不同的技术方案进行比较时，应采用相同的计算期。考虑到时间因素的影响，由于资金具有时间价值，各方案有关收入费用的发生时间不同，持续的时间长短不一致，各时期发生的数额不一样，因而其产生的经济效益有差别。必须在同时期基准上，考虑资金的复利后才能进行计算和比较，这就是时间因素可比原则。

### 1.4.2  建筑工程经济分析的方法

建筑工程经济分析的方法主要有费用效益分析法、方案比较法、预测法、价值工程法、综合评价法。

#### 1. 费用效益分析法

费用效益分析法是指通过权衡效益与费用来评价项目可行性的一种分析方法。 它分为财务效益与费用分析和经济费用效益分析两种。这是对经济活动方案的得失、优劣进行评价、比较以供合理决策的一种经济数量分析方法。这种方法多用于工程建设的项目评价中。费用效益分析还被当作一种特殊形式的经济系统分析，因为它所比较的费用与效益都是作为与该经济活动的目标相关的、从社会的观点来考虑的，分析本身也是为了提供建议和帮助作出决策。

#### 2. 方案比较法

方案比较法亦称“技术经济比较法”，是对同一工程项目的几个技术经济方案，通过反映技术经济效果的指标体系，进行计算、比较、分析和论证，选择经济合理的最佳技术方案。这是一种传统的最常用的技术经济分析评价方法，由于此法较为成熟又简单易行，有一套比较完整的程序，因而在实践中被广泛应用。运用此法需要满足两方面要求：一是对比技术方案应满足经济衡量标准，即有规定的标准定额指标，如基准投资收益率、标准投资效果系数和定额投资回收期等；二是对比技术方案要满足经济评价的可比原则，即具有共同的可比条件。因此，这个比较方法，实际上就是把技术方案的经济衡量标准和经济比较原理两者结合起来进行具体计算、比较和分析的方法。

#### 3. 预测法

预测法分为定性预测法和定量预测法。

1) 定性预测法

定性预测法指在数据资料掌握不多的情况下，依靠人的经验和分析能力，用系统的逻辑的思维方法，把有关资料加以综合，对未来经济发展的趋向进行预测的方法。定性预测法包括德尔菲法、主观概率预测法、判断预测法等方法。定性预测法强调对事物发展的特性进行描述性的预测。定性预测法灵活性较强，用定性预测法预测简单迅速，可节省一定的人力、物力和财力。

2) 定量预测法

定量预测法是指运用经济统计的数据资料，根据预测经济变量之间的关系，建立经济预测模型，再推出预测值。定量预测法根据使用数据的不同性质又分为时间序列预测法和因果模型预测法。

#### 4. 价值工程法

价值工程法又称为价值分析法，价值工程是一门新兴的管理技术，是降低成本、提高经济效益的有效方法。

价值工程，指的是通过集体智慧和有组织的活动对产品或服务进行功能分析，使目标以最低的寿命周期成本，可靠地实现产品或服务的必要功能，从而提高产品或服务的价值。价值工程的主要思想是通过对选定研究对象的功能及费用进行分析，提高对象的价值。

#### 5. 综合评价法

运用多个指标对多个参评单位进行评价的方法，称为多变量综合评价方法，简称综合评价方法。其基本思想是将多个指标转化为一个能够反映综合情况的指标来进行评价。如不同国家的经济实力、不同地区的发展水平、小康生活水平的达标进程、企业经济效益评价等，都可以应用这种方法。

综合评价方法包括主成分分析法、数据包络分析法、模糊评价法等。

## 思考与练习

#### 一、单项选择题

1.	下列不属于流转税的是(    )。

A. 增值税      	B. 消费税     	C. 营业税     	D. 资源税

2.	已知某纺织厂年产400万匹布，投资600万元，现要新建年产量为200万匹的A分厂，当工程能力指数等于0.8时，根据生产规模指数法估算A厂的固定资产投资额为 (    )。

A. 600×(200/400)0.8  				B. 600×(200/400)

C. 600×0.8  						D. 600×(400/200)0.8

3.	工程项目中的投资不包括(    )。

A. 固定资产投资					B. 销售费用

C. 流动资金投资					D. 无形资产投资

4.	投资费用是指(    )。

A. 投资活动中支出的货币资金

B. 工程项目建造和购置中支出的货币资金

C. 投资活动中的消耗和占用

D. 在资金支出的背后，投资品、施工力量及其他物质产品的消费

5.	土地使用权属于(    )。

A. 递延资产   	B. 固定资产    	C. 流动资产   	D. 无形资产

#### 二、简答题

1.	建筑工程经济的研究对象包括哪些？

2.	什么是固定资产投资？什么是流动资产投资？

3.	什么是建设项目的经济评价？工程经济分析应遵循的基本原则是什么？

4.	工程经济分析的基本要素有哪些？

5.	建筑工程经济的特点是什么？

6.	简述建筑工程经济分析的方法。

# 模块2  现金流量与资金时间价值

| 学习目标 |  | (1)熟悉现金流量的概念，理解资金时间价值的含义，掌握现金流量图的绘制方法。 (2)熟悉名义利率与实际利率的计算及应用。 (3)掌握资金时间价值复利计算的基本公式及等值计算的基本方法。 |
| --- | --- | --- |
| 重点和难点 | 重点 | (1)资金时间价值的概念。 (2)资金等值的概念。 (3)名义利率与有效利率。 |
|  | 难点 | (1)资金等值的概念及计算。 (2)资金成本的概念及计算。 |
| 思政目标 |  | (1)牢固树立资金时间价值的价值观念，为将来的投资决策打下坚实的基础。 (2)树立正确的金钱观，远离校园贷。 |

## 2.1  现 金 流 量

### 2.1.1  现金流量的概念

在进行工程经济分析时，可以把所考察的对象视为一个系统，这个系统可以是一个建设项目、一个企业，也可以是一个地区、一个国家。投入的资金、花费的成本和获取的收益，均可看成是以资金形式体现的该系统的资金流出或资金流入。这种在考察对象整个期间各时间点t上实际发生的资金流出或资金流入被称为现金流量，其中，流出系统的资金被称为现金流出，用符号(CO)t表示；流入系统的资金被称为现金流入，用符号(CI)t表示；现金流入与现金流出之差称为净现金流量，用符号(CI-CO)t表示。

##### 现金流量及其构成(微课)

一般用两种方式表达现金流量：现金流量图与现金流量表。现金流量图如图2-1所示，现金流量表如表2-1所示。

图2-1中，箭线的长短表示现金流入(出)量，箭线的方向表示现金的流向，向上代表现金流入，向下代表现金流出，1，2，3，…，n代表在第1，2，3，…，n年末。

##### 图2-1  现金流量图

##### 表2-1  现金流量表

| 年末 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  | 1 200 | 2 000 | 2 500 | … | 2 500 | 2 900 |
| 现金流出 | 5 000 |  |  | 600 | 700 | 800 | … | 800 | 1 000 |
| 净现金流量 | -5 000 | 0 | 0 | 600 | 1 300 | 1 700 | … | 1 700 | 1 900 |
| 累计现金流量 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 400 | -4 100 | -2 400 | … | … | … |

表2-1用表格的形式描述了不同时点上发生的各种现金流量的大小和方向。

### 2.1.2  现金流量图的绘制

现金流量图就是一种反映经济系统资金运动状态的图，即把经济系统的现金流量加入一时间坐标中，表示出各现金流入、流出与相应时间的对应关系，运用现金流量图，就可以全面、形象、直观地表达经济系统的资金运动状态。

(1) 以横轴为时间轴向右延伸表示时间的延续，时间轴上的每一刻度表示一个时间单位，可取年、半年、季或月等，零表示时间序列的起点。

(2) 相对于时间坐标的垂直的箭线代表不同时点的现金流量情况。在横轴上方的箭线表示现金流入，即表示收益；在横轴下方的箭线表示现金流出，即表示费用。

(3) 在现金流量图中，箭线长短与现金流量数值大小应成比例。

(4) 箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时间单位。

总之，要正确绘制现金流量图，必须把握好现金流量的三要素，即现金流量的大小(现金流量数额)、方向(现金流入或流出)和作用点(现金流量发生的时间点)。

## 2.2  资金时间价值

### 2.2.1  资金时间价值的内涵

在工程经济计算中，技术方案的经济效益，所消耗的人力、物力和自然资源，最后都是以价值形态，即资金的形式表现出来的。资金运动反映了物化劳动和活劳动的运动过程，而这个过程也是资金随时间运动的过程。因此，在工程经济分析时，不仅要着眼于技术方案资金量的大小(资金收入和支出的多少)，同时也要考虑资金发生的时间。资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值。其实质是资金作为生产经营要素，在扩大生产及其资金流通过程中，资金随时间周转使用的结果。

##### 资金的时间价值(微课)

影响资金时间价值的因素很多，其中主要有以下几个。

#### 1. 资金的使用时间

在单位时间的资金增值率一定的条件下，资金使用时间越长，则资金的时间价值越大；使用时间越短，则资金的时间价值越小。

#### 2. 资金数量的多少

在其他条件不变的情况下，资金数量越多，资金的时间价值就越多；反之，资金的时间价值越少。

#### 3. 资金投入和回收的特点

在总资金一定的情况下，前期投入的资金越多，资金的负效益越大；后期投入的资金越多，资金的负效益越小。而在资金回收额一定的情况下，离现在的时间越近，回收的资金越多，资金的时间价值就越多；反之，离现在的时间越远，回收的资金越多，资金的时间价值就越少。

#### 4. 资金周转的速度

资金周转越快，在一定的时间内等量资金的周转次数越多，资金的时间价值越多；反之，资金的时间价值越少。

总之，资金的时间价值是客观存在的，生产经营的一项基本原则就是充分利用资金的时间价值并最大限度地获得其时间价值，这就要求加速资金周转，早期回收资金，并不断从事利润较高的投资活动；任何资金的闲置，都是损失资金的时间价值。

### 2.2.2  利息与利率

对于资金时间价值的换算方法，一般采用复利计算利息的方法，因为利息就是资金时间价值的一种重要表现形式之一。而且通常用利息额的多少作为衡量资金时间价值的绝对尺度，用利率作为衡量资金时间价值的相对尺度。

#### 1. 利息

在借贷过程中，债务人支付给债权人超过原借贷金额的部分就是利息，即

(2-1)

式中：I为利息；F为目前债务人应付(或债权人应收)总金额，即还本付息总额；P为原借贷金额，常称为本金。

从本质上看，利息是由贷款发生利润的一种再分配。在工程经济分析中，利息常常被看成是资金的一种机会成本。这是因为如果放弃资金的使用权利，就相当于失去收益的机会，也就相当于付出了一定的代价。事实上，投资就是为了在未来获得更大的收益而对目前的资金进行某种安排。很显然，未来的收益应当超过现在的投资，正是这种预期的价值增长才能刺激人们进行投资。因此，在工程经济分析中，利息常常是指占用资金所付的代价或者是放弃使用资金所得的补偿。

#### 2. 利率

在经济学中，利率的定义是从利息的定义中衍生出来的。也就是说，在理论上先承认了利息，再以利息来解决利率。在实际计算中，正好相反，常常根据利率计算利息。

利率就是在单位时间内所得利息额与原借贷金额之比，通常用百分数表示，即

(2-2)

式中：i为利率；It为单位时间内所得的利息额；P为本金。

用于表示计算利息的时间单位称为计息周期，计息周期t通常为年、半年、季、月、周或天。

【例2-1】 某公司现借得本金1 000万元，一年后付息80万元，则年利率为：

利率是各国发展国民经济的重要杠杆之一，利率的高低由以下因素决定。

(1) 利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动。在通常情况下，社会平均利润率是利率的最高界限。因为如果利率高于利润率，人们无利可图就不会去借款。

(2) 在社会平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况，借贷资本供过于求，利率便会下降；反之，求过于供，利率便会上升。

(3) 借出资本要承担一定的风险，风险越大，利率也就越高。

(4) 通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值。

(5) 借出资本的期限长短。贷款期限长，不可预见因素多，风险大，利率就高：反之，利率就低。

#### 3. 利息和利率在工程经济活动中的作用

利息和利率在工程经济活动中的作用包括以下几点。

(1) 利息和利率是以信用方式动员和筹集资金的动力。以信用方式筹集资金有一个特点，即自愿性，而自愿性的动力在于利息和利率。比如一个投资者，首先要考虑的是投资某一项目所得到的利息是否比把这笔资金投入其他项目所得的利息多。如果多，他就可以在这个项目投资；如果所得的利息达不到其他项目的利息水平，他就可能不会在这个项目投资。

(2) 利息促进投资者加强经济核算，节约使用资金。投资者借款需支付利息，增加支出负担，这就促使投资者必须精打细算，把借入资金用到刀刃上，减少借入资金的占用，以少付利息，同时可以使投资者自觉减少多环节占压资金。

(3) 利息和利率是宏观经济管理的重要杠杆。国家在不同的时期制定不同的利息政策，对不同地区、不同行业规定不同的利率标准，从而对整个国民经济进行调控。例如对于限制发展的行业，利率规定得高一些；对于提倡发展的行业，利率规定得低一些，从而引导行业和企业的生产经营服从国民经济发展的总方向。同样，占用资金时间短的，收取低息；占用时间长的，收取高息。对产品适销对路，质量好、信誉高的企业，在资金供应上给予低息支持；反之，则收取较高利息。

(4) 利息与利率是金融企业经营发展的重要条件。金融机构作为企业，必须获取利润。由于金融机构的存、放款利率不同，其差额成为金融机构的业务收入。此业务收入扣除业务费后就是金融机构的利润，所以利息和利率能刺激金融企业的经营发展。

#### 4. 利息的计算

利息计算有单利和复利之分。当计息周期在一个以上时，就需要考虑“单利”与“复利”的问题。

(1) 单利。单利是指在计算利息时，仅用最初本金来计算，而不计入先前计息周期中所累积增加的利息，即通常所说的“利不生利”的计息方法，其计算式如下：

(2-3)

式中：It代表第t计息周期的利息额；P代表本金；为计息周期单利利率。

而n期末单利本利和F等于本金加上总利息，即

(2-4)

式中：In代表第n个计息周期所付或所收的单利总利息，即

(2-5)

在以单利计息的情况下，总利息与本金、利率以及计息周期数成正比关系。

此外，在利用式(2-4)计算本利和F时，要注意式中n和反映的时期要一致。如为年利率，则n应为计息的年数；若为月利率，即n应为计息的月数。

【例2-2】 假如公司以单利方式借入1 000万元，年利率为8%，第四年年末偿还，则各年利息和本利和如表2-2所示。

##### 表2-2  单利计算分析表

##### 单位：万元

| 使 用 期 | 年初款额 | 年末利息 | 年末本利和 | 年末偿还 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 000 | 1 000×8% = 80 | 1 080 | 0 |
| 2 | 1 080 | 80 | 1 160 | 0 |
| 3 | 1 160 | 80 | 1 240 | 0 |
| 4 | 1 240 | 80 | 1 320 | 1 320 |

由表2-2可知，单利的年利息额都仅由本金所产生，其新生利息不再加入本金产生利息，此即“利不生利”。这不符合客观的经济发展规律，没有反映资金随时都在“增值”的概念，也即没有完全反映资金的时间价值。因此，在工程经济分析中单利使用较少，通常只适用于短期投资或短期贷款。

(2) 复利。复利是指在计算某一计息周期的利息时，其先前周期上所累积的利息要计算利息，即“利生利”“利滚利”的计息方式，其表达式如下：

(2-6)

式中：i为计息周期复利利率；Ft-1表示第(t-1)期末复利本利和。

而第t期末复利本利和的表达式如下：

(2-7)

【例2-3】 数据同例2-2，按复利计算，则各年利息和本利和如表2-3所示。

##### 表2-3  复利计算分析表

##### 单位：万元

| 使 用 期 | 年初款额 | 年末利息 | 年末本利和 | 年末偿还 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 000 | 1 000×8%=80 | 1 080 | 0 |
| 2 | 1 080 | 1 080×8%=86.4 | 1 166.4 | 0 |
| 3 | 1 166.4 | 1 166.4×8%=93.312 | 1 259.712 | 0 |
| 4 | 1 259.712 | 1 259.712×8%=100.777 | 1 360.489 | 1 360.489 |

由表2-2和表2-3可以看出，同一笔借款，在利率和计息周期均相同的情况下，用复利计算出的利息金额比用单利计算出的利息金额多，如例2-2与例2-3两者相差40.49 (1 360.49-1 320)万元。本金越大，利率越高，计息周期越多时，两者差距就越大。复利计息比较符合资金在社会再生产过程中运动的实际状况。因此，在实际中得到了广泛的应用，在工程经济分析中，一般采用复利计算。

复利计算有间断复利和连续复利之分。按期(年、半年、季、月、周、日)计算复利的方法称为间断复利(即普通复利)；按瞬时计算复利的方法称为连续复利。在实际使用中都采用间断复利，一方面是出于习惯，另一方面是因为会计通常在年底结算全年的进出款，按年支付税金、保险金和抵押费用，因而采用间断复利考虑问题更适宜。

### 2.2.3  名义利率与有效利率

1. 名义利率与有效利率的概念

##### 计算名义利率与
有效利率(微课)

当计息周期与付息周期不一致时，如按付息周期来换算利率，则有名义利率和有效利率之分。在复利计算中，一般采用年利率。而年利率的计息周期最长为一年。若利率为年利率，实际计息周期也是一年，这时年利率就是有效利率；若利率为年利率，而实际计息周期小于一年，如按每季、每月或每半年计息一次，则这种利率就为名义利率。

有效利率是指资金在计息中所发生的实际利率，包括计息周期有效利率和年有效利率两种情况。

#### 2. 名义利率的计算

名义利率r是指计息周期利率i乘以一年内的计息周期数m所得的年利率，即

(2-8)

若计息周期月利率为1%，则年名义利率为12%。很显然，计算名义利率时忽略了前面各期利息再生的因素，这与单利的计算相同。通常所说的年利率都是名义利率。

#### 3. 有效利率的计算

(1) 计息周期有效利率的计算。计息周期有效利率，即计息周期利率i，其计算由式(2-8)可得：

(2-9)

(2) 年有效利率的计算。若用计息周期利率来计算年有效利率，并将年内的利息再生因素考虑进去，这时所得的年利率被称为年有效利率(又称年实际利率)。根据利率的概念即可推导出年有效利率的计算式。若名义利率为r，在一年内计算利息m次，则实际利率i为：

(2-10)

式中：P为本金；m为计息周期或一年内的计息次数；r为名义利率；i为有效利率。

【例2-4】 有两个银行可以提供贷款，甲银行年利率为18%，一年计息一次，乙银行年利率为17%，一个月计息一次，问应到哪个银行贷款。

【解】 甲银行的实际利率与名义利率相等，都是18%，乙银行的实际利率为：

故应到甲银行贷款。

## 2.3  资金等值计算公式及应用

### 2.3.1  资金等值的概念

资金有时间价值，即使金额相同，因其发生在不同时间，其价值就不相同。反之，不同时点绝对不等的资金在时间价值的作用下却可能具有相等的价值。这些不同时期、不同数额但其“价值等效”的资金称为等值，又叫等效值。资金等值计算公式和复利计算公式的形式是相同的。常用的等值计算公式主要有终值和现值计算公式。

资金等值基本参数包括现值、终值、折现、年金。

(1) 现值。现值又称初值，通常用P表示，是指把将来某一时点的金额换算成计算周期开始时的数值。

(2) 终值。终值又称将来值，通常用F表示，是指一笔资金在若干个计息期末的价值，即整个计息期的本利和。

(3) 折现。折现又称贴现，是指把将来某一时点的金额换算成与现在时点等值的金额，这一核算过程叫“折现”(或贴现)。其换算的结果就是目前的“现值”。

(4) 年金。年金是指一定时期内每次等额收付的系列款项，通常用A表示。年金的形式多种多样，在现实生活中经常涉及，如保险费、折旧、租金、等额分期收款、等额分期付款以及零存整取或零存零取储蓄等。按每次收付发生的时点不同，年金可分为普通年金、即付年金、递延年金和永续年金等。

2.3.2  资金等值计算公式

##### 资金的等值计算
第1讲(微课)

#### 1. 一次支付终值公式

一次支付又称整付，是指所分析的现金流量无论是流入还是流出，均在某一时点上一次支付。一次支付终值公式是已知现值P、利率i，求n期末的将来值，即前面所述n期末的本利和公式(2-4)，即

(2-11)

式中：为一次性支付终值系数，也称一次支付复利因子(或系数)。

为了使用者的方便，复利因子已制成复利因子(或系数)表。

【例2-5】 某单位向银行贷款100万元，年利率为8%，贷款期限为6年，到第6年年末一次偿清，则应付本利和多少万元？

【解】 已知P=100，i=8%，n=6，则

#### 2. 一次支付现值公式

一次支付现值公式是已知将来值F及利率i，求其之前n期的现值P，也就是一次性支付终值公式的逆运算。

在工程经济评价中，为了对项目和方案进行评价、比较，需要将项目、方案发生于不同期的效益、费用进行“折现”，最后以现值之和的大小来进行评价。其公式为：

(2-12)

式中：，为一次性支付现值系数，也称一次支付复利因子(或系数)。

【例2-6】 某公司两年后拟从银行取出80万元，那么现在应存入银行多少万元？假定银行存款利率为年息10%。

【解】 已知F=80，n=2，i=10%，则

(万元)

#### 3. 多次支付系列现值及终值公式

在工程经济活动中，多次支付是最常见的支付情形。多次支付是指现金流量在多个时点发生，而不是集中在某一个时点上。如果用表示第k期期末发生的现金流量大小，可正可负，用逐个折现的方法，可将多次支付现金流量换算成现值，即

(2-13)

式中：Ak为n期内k期期末所发生的现金流。

同理，也可将多次支付现金流量换算成终值，其计算公式如下：

(2-14)

#### 4. 等额支付系列现值公式(年金现值公式)

等额支付系列是指现金流量在多个时点发生，各时点的现金流量序列是连续的，且数额相等，即

(2-15)

式中：A为年金，是指发生在(或折算为)某一特定时间序列各计息期末(不包括零期)的等额资金序列的价值。将A代入公式(2-14)中即得：

(2-16)

将式(2-16)两端同乘以(1+i)再减去式(2-16)，可得到：

(2-17)

式中：为等额序列现值系数(年金现值系数)。

【例2-7】 某企业拟投资一个项目，预计建成后每年能获利200万元，若想在5年内收回全部贷款的本利和(贷款年利率为12%)，则该项目总投资应控制在多少万元的范围内？

【解】 已知A=200，n=5，i=12%，则

(万元)

#### 5. 等额支付系列终值公式(年金终值公式)

把公式(2-12)代入公式(2-17)中，可得：

(2-18)

式中：为等额序列终值系数(年金终值系数)。

【例2-8】 如果从第一年开始每年年末储蓄8 000元，年利率为6%，求第5年年末本利和。

【解】 已知A=8 000，n=5，i=6%，则

(元)

#### 6. 等额支付系列资金回收公式

资金回收公式是等额支付系列现值公式的逆运算。根据公式(2-17)得其计算式为：

(2-19)

式中：为资金回收系数。

【例2-9】 若现在投资1 000万元，预计年利率为8%，分5年等额回收，则每年可回收多少资金？

【解】 已知P=1 000，n=5，i=8%，则

(万元)

#### 7. 等额支付系列偿债基金公式

偿债基金公式是等额序列终值公式的逆运算，根据公式(2-18)其计算式为：

(2-20)

式中：为偿债基金系数。

【例2-10】 某公司第5年年末应偿还一笔60万元的债务，设年利率为10%，那么该公司每年年末应向银行存入多少钱，才能使其本利和在第5年年末正好偿清这笔债务？

【解】 已知F=60，n=5，i=10%，则

(万元)

#### 8. 多次支付等差系列公式

在许多工程经济问题中，现金流量每年均有一定数量的增加或减少。如房屋随着其使用的延伸，维修费将逐步有所增加。如果每年的递增或递减是等额的，则称之为等差序列年值。

若每年的基值为A1，以后每年按等额递增支付，每期增加额为G，用等差序列表示为：

其现金流量如图2-2所示。该图可以简化为两个支付系列，一个是等额系列现金流量，年金为A1，另一个是每年递增额都为G的等差数列现金流量。

##### 图2-2  等差系列现金流量图

可以方便地推导出等差系列的终值公式与现值公式，分别如下：

(2-21)

式中：被称为等差系列终值系数，简写为。

(2-22)

式中：被称为等差系列现值系数，简写为。

在某些技术经济问题中，其现金流按一定百分数逐年增减。例如，设备的动力材料消耗费等，其现金流为等比序列，此时可根据多次支付序列等值计算公式，轻松地推导出现金流为等比序列的资金等值计算公式，可参考有关文献，此处不再赘述。

【例2-11】 租用建筑物的合同规定，除按每年年末支付房租4 000元外，还需逐年递增房租500元，租用期为10年，年利率为5%，试分析现在需要支付多少元才能和十年的租金支付总额相等。

【解】 此问题的现金流量可分为两个部分：一是年金元；二是逐年递增房租500元的现金流量系列，即，因此问题的求解结果为：

### 2.3.3  资金等值计算的应用

1. 使用等值计算公式的注意事项

##### 资金的等值计算
第2讲(微课)

(1) 计息期数为时点或时标，本期末即等于下期初。零点就是第一期初，也叫零期；第一期末即等于第二期初；其余依此类推。

(2) P是在第一计息期开始(零期)时发生。

(3) F发生在考察期期末，即n期末。

(4) 各期的等额支付A，发生在各期期末。

(5) 当问题包括P与A时，系列的第一个A与P隔一期，即P发生在系列A的前一期。

(6) 当问题包括A与F时，系列的最后一个A与F同时发生。不能把A定在每期期初，因为公式的建立与它是不相符的。

#### 2. 等值计算的应用

资金等值计算公式的相互关系可用图2-3表示。

##### 图2-3  资金等值计算公式的相互关系

【例2-12】 年利率为10%，每季度计息一次，连续3年年末等额支付1 000元，试求年实际利率和与其等值的现值。

【解】

(1) 年实际利率为：

(2) 与其等值的现值(方法一)为：

(3) 与其等值的现值(方法二)。解题思路：取任意一年分析，求当年年末支付1 000元，在每一计息期所对应的年金值。

半年利率为10%4=2.5%，因此，年金A=1 000(A/F,2.5%,4)=240.85(元)，其他年份也是如此。因此该问题就变为在每个计息期末支付240.85元时，与其等值的现值是多少。所以可按下式求解，与其等值的现值为：

【例2-13】 某投资者5年前以200万元买入一房产，在过去的5年内每年获得年净现金收益20万元，现在该房产能以350万元出售，其现金流量图如图2-4所示。若投资者要求的年收益为20%，此项投资是否合算？(假设该投资者过去5年的年净现金收益率等于自有资金的机会成本。)

(单位：万元)

##### 图2-4  现金流量图

【解】 (1) 方法一。设实际投资收益率为，由于现在该房产只能以350万元出售，所以实际投资收益为：

解得=11.8%，显然小于20%，因此此项投资不合算。

(2) 方法二。将5年的收益折算成现值，则

(万元)

由上可知，在期望投资收益率为20%时，5年前只需要投资163.66万元，而实际投资是200万元，因此此项投资不合算。

【例2-14】 某企业拟购买一台设备，价格为500万元，有两种付款方式：

(1) 一次性付款，优惠12%；

(2) 分期付款，则不享受优惠，首次付40%，第一年年末付30%，第2年年末付20%，第3年年末付10%。

假设企业购买设备用的是自有资金，年利率为10%，那么应选择哪种方式付款？

【解】 因两方案购买同一台设备，设备年操作费相同，购置费用不同，故仅考虑购置费用的现值即可。

(1) 一次性付款，实际支付现值为：

500×88%=440(万元)

(2) 分期付款，实际支付现值为：

200+150(P/F,10%,1)+100(P/F,10%,2)+50(P/F,10%,3)=456.57(万元)

故应选择一次性付款。

【例2-15】 设有一机械设备，在试用期5年内，其维修费在第1、2、3、4、5年年末的金额分别为500、600、700、800和900元。若年利率以10%计，试计算费用的终值。

【解】 (1) 画现金流量图，如图2-5所示。

(单位：元)

##### 图2-5  现金流量图

(2) 把现金流量分成两部分：一是年金为500元的现金流量系列；二是每年等额增加100元的现金流量系列，因此有：

## 思考与练习

#### 一、单项选择题

1.	“利滚利，利生利”描述的是以下哪种计息方式？(    )

A. 单利			B. 名义利率		C. 复利			D. 实际利率

2.	将未来时点上的资金折现到现在时点的资金的价值称为(    )。

A. 折现值		B. 现值			C. 终值			D. 未来值

3.	在资金等值计算的基本公式中，等额支付序列投资回收复利系数的表示符号为(    )。

A. (A/P,i,n)		B. (A/F,i,n)		C. (P/A,i,n)		D. (F/A,i,n)

4.	关于对资金等值计算的描述，下列表达正确的是(    )。

A. P一定，n相同，i越高，F越大	B. P一定，i相同，n越长，F越小

C. F一定，n相同，i越高，P越大	D. F一定，i相同，n越长，P越大

5.	某项目建设期为两年，第一年贷款200万元，第二年贷款300万元，贷款年利率为10%，每年计息一次，建设期结束一次还本付息，则建设期贷款利息为(    )元。

A. 30万			B. 45万			C. 55万			D. 50万

#### 二、简答题

1.	什么是资金的时间价值？影响资金时间价值的因素有哪些？

2.	利息的计算方法有哪两种？

3.	什么是名义利率？什么是实际利率？

4.	如何正确绘制现金流量图？

#### 三、计算题

1.	某人在第一年年初存入20 000元，第三年年初存入10 000元，存款年利率为5%，复利计息，第五年年末一次性取出，问共可取出多少钱。

2.	某人从第一年年末开始，每年存款8 000元，共存五年，利率为6%，问第五年年末共可取出多少钱。取出的这笔钱相当于第一年年初多少钱？

3.	某人准备在三年后用200 000元购买一辆轿车，若从现在起每年年末存入银行等额的钱，存期三年，利率为5%，这笔等额的钱是多少？如果是在第一年年初一次性存入一笔钱用于三年后买车，应存多少？

4.	某公司投资2 000 000元，投资收益率为8%，每年等额收回本息，共6年全部收回，问每年收回多少钱。

5.	某人欲从今年起，希望每年年末得到5 000元，共20年。若银行利率为7%，问今年初应一次性存入多少钱。

6.	若年利率为12%，半年计息，每年年末存入100元，5年后可获本利和多少？

7.	若年利率为8%，按月计息，现在存入500元，10年后可获本利和多少？

8.	某企业采用每月月末支付500元的分期付款方式购买一台价值为8 000元的设备，共分24个月付完，则名义利率是多少？

9.	有一支付序列，第4年年末需支付800元，以后10年每年年末支付200元。设年利率为10%，试画出此支付序列的现金流量图，并计算基期的现值与第15年年末的终值。